攀枝花市园林绿化服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（生产管护经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

攀枝花市园林绿化服务中心主要承担城市园林城市绿地系统规划、城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护；花卉、苗木生产、繁育、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；城市园林绿化行业标准研究与编制；休闲场所提供；公园设施维护与管理；公园绿地管理；动植物研究与保护；科普宣传教育；相关社会服务等工作。

2．项目立项、资金申报的依据

《攀枝花市财政局关于2021年市级部门预算的批复》（攀财资预【2021】1号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目严格遵守《中华人民共和国预算法》。一是规范资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻多级集中审核、统一支付的原则。二是规范账户管理程序，专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素

生产管护经费专款专用，其中：绿化管护和卫生清扫保洁对外承包，实行月考核制度，考核合格后按月支付管护费；绿化补植按季度计划组织实施，完成验收合格后支付苗木费和人工费；苗木繁育按年初苗木生产计划组织实施；农药、化肥以及水电材料购买均按全年生产计划编制采购计划，达到政府采购上限的进行政府采购。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

该项目包含：（1）绿化管护201.92万平方米[其中:城市主干道绿化管护58.54万平方米，攀枝花公园管护117.39万平方米（红线），竹湖园公园管护6.25万平方米（红线），物资循环站管护19.74万平方米]，行道树21724株；（2）卫生清扫保洁13.12万㎡（含竹湖园湖面清洁15858㎡）；（3）苗圃、大棚管理4.43万平方米；（4）苗木繁育4.36万盆；（5）228只动物的饲养及病害防治诊疗；（6）全年产生的水电费用；（7）全年农药、肥料及水电材料采购；（8）全年防火、防汛及其它安全防护等内容。

2．项目应实现的具体绩效目标

（1）项目实现的具体绩效目标

生产管护是一项持续性、长期性的工作。持续、长效的专业性绿化管护和卫生清扫保洁使得绿化景观效果得到持续，城市绿地、树木和园林设施、环境卫生得到综合整治，起到了美化环境、吸尘、降噪作用，创建了环境优美、整洁有序的人居环境，有助于改善全市生态环境。

（2）项目实施进度计划

该项目自2021年1月至 12月，分别完成：（1）生产管护：绿化管护面积201.92万㎡，行道树21724株；卫生清扫保洁13.12万㎡（含竹湖园湖面清洁15858㎡)；攀枝花公园、竹湖园及绿化队补植植行道树（乔木）10株，各类花灌木22.59万余株、地被植物（包含草坪和播撒草籽）约2.18万㎡。移植行道树（绿地乔木）树376株，造型及花灌木5488株，地被2422㎡。清除死树（含树桩或存在安全隐患的）344株。累计修剪行道树（包含下垂枝、枯枝、截冠等）25801株，绿地乔木24066株，绿篱及各类花灌木146.8万㎡，地被草坪48.08万㎡；更换竹湖园湖水31220吨，防火线铲除51760㎡、边坡清理12.64万㎡；（2）228只动物饲养及病害防治诊疗；（3）全年农药采购2261.23kg，化肥采购141吨的；（4）全年生产绿化管护用水180.87万吨，用电112.73万度；（5）全年累计冲洗园路和绿化带（含竹湖园和公园绿篱）260.34万㎡，行道树107.7万株，清运绿化垃圾约807.87吨，清除小广告 299份；（6）全年养护草花约19.29万盆，繁殖草花4.36万株，出圃苗木9.97万株；实施节日氛围营造及街景布置摆放草花31.96万盆，增设花箱7个，完成造型制按1组；（7）完成苗圃、大棚区养护：44300平方米。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

生产管护是园林绿化服务中心正常绿化管护和生产运营有序开展的保障。每年的预算资金申报与实际管护内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

生产管护项目资金的申报是我中心在结合实际工作需要，厉行节约的基础上，在上年的九、十月份部门预算编制时进行编制上报的，财政根据项目的申报内容，经过各方会审通过后，在当年年初安排下达项目资金，同时下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

2021年，市财政批复下达的生产管护经费为1197.66万元，经费全部来自财政拨款。此项经费用于我中心绿化管护、卫生清扫保洁和动物饲养以及防火、防汛等生产运营工作。

2．资金到位

截止2021年12月31日，市财政已拨付生产管护经费1197.66万元，资金到位及时，到位率100%。

3．资金使用

截止2021年12月31日，市财政拨付的生产管护经费1197.66万元，已支付生产管护、卫生清扫保洁、动物饲料、农药肥料及其它生产物资采购等各项经费1197.66万元，支付率100%。

（三）项目财务管理情况

此项目严格按照预算批复的项目内容、会计法律法规及本单位财务管理规定的要求，做好账务设置和账务管理；并及时掌握工程进度；账务处理及时到位，如实反映了该项目的每一笔开支，会计核算规范无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.绿化管护、卫生清扫保洁、动物饲料采购均通过政府采购招标确认养护队伍。养护费按合同约定每月考核合格后支付当月养护费；动物饲料每天供应，由攀枝花公园动物管理人员组织验收，按实际供应支付费用。

2.绿化补植和零星生产物资采购。均按照《攀枝花市园林绿化服务中心项目管理办法（试行）》组织实施和验收。

3.水电费按月实际使用量支付。

（二）项目管理情况

该项目的生产物资采购和苗木补植等项目按照《攀枝花市园林绿化服务中心项目管理办法（试行）》相关规定组织实施；对外承包养护项目通过政府采购按照《攀枝花市园林绿化服务中心城市绿化管理大队园林绿化养护技术规范(试行)》、《攀枝花市园林绿化服务中心城市绿化管理大队园林绿化养护管理标准(试行)》、《攀枝花市园林绿化服务中心城市绿化管理大队园林绿化管养检查验收办法（试行）》、《攀枝花市园林绿化服务中心竹湖园公园卫生清扫保洁检查考核细则》、《攀枝花市园林绿化服务中心攀枝花公园园林绿化养护管理标准》、《攀枝花市园林绿化服务中心攀枝花公园园林绿化养护技术规范》、《攀枝花公园防火线作业要求》以及《攀枝花公园动物园饲料采购、验收质量标准》进行检查验收。政府采购项目按照政府采购相关法律法规执行。

（三）项目监管情况

该项目严格按照园林绿化服务中心制定的各类规章制度进行监管，项目科、生产建设科及党委办公室在各个环节都有参与，相互制约和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目自2021年1月至 12月，分别完成：（1）生产管护：绿化管护面积201.92万㎡，行道树21724株；卫生清扫保洁13.12万㎡（含竹湖园湖面清洁15858㎡)；攀枝花公园、竹湖园及绿化队补植植行道树（乔木）10株，各类花灌木22.59万余株、地被植物（包含草坪和播撒草籽）约2.18万㎡。移植行道树（绿地乔木）树376株，造型及花灌木5488株，地被2422㎡。清除死树（含树桩或存在安全隐患的）344株。累计修剪行道树（包含下垂枝、枯枝、截冠等）25801株，绿地乔木24066株，绿篱及各类花灌木146.8万㎡，地被草坪48.08万㎡；更换竹湖园湖水31220吨，防火线铲除51760㎡、边坡清理12.64万㎡；（2）228只动物饲养及病害防治诊疗；（3）全年农药采购2261.23kg，化肥采购141吨的；（4）全年生产绿化管护用水180.87万吨，用电112.73万度；（5）全年累计冲洗园路和绿化带（含竹湖园和公园绿篱）260.34万㎡，行道树107.7万株，清运绿化垃圾约807.87吨，清除小广告 299份；（6）全年养护草花约19.29万盆，繁殖草花4.36万株，出圃苗木9.97万株；实施节日氛围营造及街景布置摆放草花31.96万盆，增设花箱7个，完成造型制按1组；（7）完成苗圃、大棚区养护：44300平方米。

（二）项目效益情况

1．在环境生态效益方面。一是持续长效的专业性绿化管护改变了城市绿化环境生态系统，为周边居民创造良好的居住环境，还能为他们提供活动场地。二是好的城市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。三是不断完善公园内绿化基础设施建设和功能，即美化了公园周边居民基础生活配套设施和生活环境，又把城市的品位、格调、特色，高档次地塑造出来，利用高质量的生态环境提高城市知名度。

2．社会效益和经济效益方面。通过不断完善园林绿化基础设施建设和功能，满足城市人群日常散步休闲，提供日常锻炼场所需求。同时改善城市绿化景观环境，促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

生产管护经费属经常性项目，申报符合规范，资金使用符合规范。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无相关建议。

攀枝花市园林绿化服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（竹苑巷19号2栋边坡治理）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市园林绿化服务中心本项目主要管理中的职能为：提出申请、立项、组织实施、管理、竣工验收。

2．资金申报的依据

《关于批复竹苑巷 19 号 2 栋边坡整治工程可行性研究报告的函》攀发改函〔2020〕122 号组织实施，《攀枝花市财政局关于2021年市级部门预算的批复》（攀财资预【2021】1号）。

3．资金管理办法制定情况

该项目严格遵守《中华人民共和国预算法》。一是规范资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻多级集中审核、统一支付的原则。二是规范账户管理程序，对本项目专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素

竹苑巷 19 号 2 栋边坡整治工程专款专用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

本项目主要建设内容包括：土石方工程、格构锚杆工程、排水沟工程、植被复绿工程等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）项目实现的具体目标

本工程项目实际工程建设费用170万。具体建设规模及内容为： 本项目主要建设内容包括土石方工程、格构锚杆工程、排水沟工程、植被复绿工程等。

（2）项目实施进度计划

1、邀请地质专家踏勘现场后提出整治方案。通过招标确定前期评价机构编制项目可行性研究报告测算项目建设总投资、安全综合报告、环境影响分析报告、社会稳定性风险评估报告、节能评估报告，然后上报市发改委立项。

2、将工程建设投资报攀枝花市财政投资评审中心。取得财评结果后进行代建、勘察设计招标。由代建主持施工和监理单位招标。确定相应单位后进行该项目施工。该项目于2021年3月起至4月底止。先后完成1.土石方工程：挖方1435立方米，弃方1435立方米；2.锚杆框架工程：1394平方米；3.排水沟工程：60米；4.植被恢复：1394平方米，种植三角梅、爬山虎等灌木及藤本植物，原行道树移植恢复5株。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目总投资 170 万元。其中工程建设其他费用 52万元，工程建设其他费用 118万元。资金来源为市财政资金。资金申报预算与申报目标相符，经费使用依据充分，目标明确，程序合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

竹苑巷 19 号 2 栋边坡整治工程，年初编制当年专项预算向财政申报，财政根据申报内容下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

2021年市财政批复竹苑巷 19 号 2 栋边坡整治工程170万元，经费来源为市财政。此项经费用于竹苑巷 19 号 2 栋边坡整治工程项目可行性研究编制服务费、项目初步勘察服务费、安全综合报告编制费、环境影响分析报告编制费、社会稳定性风险评估报告编制费、节能评估报告编制费、项目代建服务费、项目勘察设计服务费、施工图审查服务费、招标工程量清单编制服务费、项目施工费、项目监理服务费等。

2．资金到位

截止2021年12月31日，市财政已拨付竹苑巷 19 号 2 栋边坡整治工程项目专项经费170万元，资金到位及时，到位率100%。

3．资金使用

截止2021年12月31日，市财政拨付竹苑巷 19 号 2 栋边坡整治工程项目专项经费170万元。已支付可行性研究编制服务费、项目初步勘察服务费、安全综合报告编制费、环境影响分析报告编制费、社会稳定性风险评估报告编制费、节能评估报告编制费、项目代建服务费、项目勘察设计服务费、施工图审查服务费、招标工程量清单编制服务费、项目施工费、项目监理服务费各项经费170万元，支付率100%。

（三）项目财务管理情况

为加强财务管理工作，此项目严格按照本单位财务管理规定的要求，对批准的预算项目内容，做好账务设置和账务管理；并及时掌握工程进度；账务处理及时到位，如实反映了该项目的每一笔开支，会计核算规范无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、邀请地质专家踏勘现场后提出整治方案。通过招标确定前期评价机构编制项目可行性研究报告测算项目建设总投资、安全综合报告、环境影响分析报告、社会稳定性风险评估报告、节能评估报告，然后上报市发改委立项。

2、将工程建设投资报攀枝花市财政投资评审中心。取得财评结果后进行代建、勘察设计招标。由代建主持施工和监理单位招标。确定相应单位后进行该项目施工。

3、项目建成后，项目单位应在规定时间内完成工程结算和竣工决算，办理相关的财务决算审核、审批等手续，并按规定报项目审批部门组织验收。项目单位应当竣工验收后及时向有关部门办理固定资产移交及产权登记手续。未经竣工验收的项目，不得计入固定资产。

（二）项目管理情况

1、根据专家意见采用锚杆格构加固方式进行边坡治理，并建设相应配套设施。

2、及时与政府有关部门沟通，保证工程款按时到位。合理安排采购资金。贯彻执行节约成本，降低消耗措施。施工单位严格执行民工工资预交存规定。

3、在项目施工时进行洒水降尘。严格控制施工作业时间（禁止夜间施工）。因项目周边环境敏感，施工期间材料运输及弃土、建筑垃圾等运输须避开上下班高峰期及中午、夜间休息时间。

4、严格按照规定对边坡进行施工设计、安全设计。项目在建设之前需要对项目员工进行施工安全培训，给负责安全的人员分配工作，落实安全生产责任制。按照相关规范操作施工，发现安全问题及时向相关人员报告。

5、项目建设前期通过现场公示、调查问卷等形式，深入基层，将项目基本情况、项目可能引发的风险因素等，对利益相关群体进行介绍，获得群众的支持。项目动工建设前，公示施工进度、施工工序、施工时间以及施工期间采取的环境污染防治、安全预防等措施，取得群众的谅解及支持，方可动工。

（三）项目监管情况

一是从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

二是严格审核项目预算。建设单位应严格根据审核批复后的项目概算、审查合格的施工图编制控制项目预算，并按程序报主管部门审核。

三是严格项目管理，要严格按照批准的建设内容、建设标准、投资规模进行建设，不得擅自变更或调整，确因客观条件需进行重大变更的，须报原审批部门批准。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2021年12月31日，先后完成竹苑巷 19 号 2 栋边坡整治工程项目可行性研究编制、项目初步勘察、安全综合报告编制、环境影响分析报告编制、社会稳定性风险评估报告编制、节能评估报告编制、项目代建、项目勘察设计、施工图审查、招标工程量清单编制、项目施工、项目监理等。

（二）项目效益情况

该项目实施后消除了竹苑巷19号2栋边坡崩塌隐患，维护了竹苑巷19号2栋建筑物安全，保障了竹苑巷19号2栋居民的生命财产安全，改善攀枝花公园环境，有利于攀枝花市社会和经济发展，符合竹苑巷19号2栋业主及其周边居民的意愿。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

竹苑巷 19 号 2 栋边坡整治工程专项经费，申报符合规范，资金使用符合规范。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

攀枝花市园林绿化服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（攀枝花市绿化再生资源处置利用站建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市园林绿化服务中心本项目主要管理中的职能为：市园林绿化服务中心组成项目管理机构，参与项目实施全过程的监督、管理。项目完成后由项目负责领导牵头组建项目验收小组，进行全面的竣工验收。

2．资金申报的依据

《攀枝花市财政局关于2021年市级部门预算的批复》（攀财资预【2021】1号）。

3．资金管理办法制定情况

该项目严格遵守《中华人民共和国预算法》。一是规范资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻多级集中审核、统一支付的原则。二是规范账户管理程序，对本项目专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素

攀枝花市绿化再生资源处置利用站建设项目工程专款专用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

本项目主要建设内容包括：前期场地平整，设备基础施工、场地硬化、设备采购、叉车采购、地质勘查、施工图设计、清单编制等工作；一期粉碎设备厂房、发酵池、消防供水管道安装；二期4米宽砼道路201.23m、60吨地磅、地磅房等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）项目实现的具体目标

为减少资源浪费和环境污染，充分利用我中心绿化养护管理和生产建设过程产生的树杆、树枝等废弃物,有效实现绿化再生资源的利用。我中心在2020年初就在主管部门和相关单位的支持配合下，利用位于仁和区总发立新六社物资循环站现有部分场地，筹建攀枝花市绿化再生资源处置利用站项目，本项目计划总投资为4500万元。目前项目一期、二期切片粉碎机厂房、部分道路和磅房建设已完工，竣工结算审计已完成，该项目已申请省上专项资金106万元，已拨付70.05万元。

（2）项目实施进度计划

1、项目前期完成了场地平整，设备基础施工、场地硬化、设备采购、叉车采购、地质勘查、施工图设计、清单编制等工作。

2、一期工程于2020年12月通过招标确定四川桑梓建筑工程有限公司。本期工程合同金额295219.45元。合同开工时间2020年12月25日,合同竣工时间2021年2月7日，工期45日历天。(实际竣工时间2021年4月25日)。

二期工程于2021年5月11日通过代理招标确定攀枝花成达建筑工程有限公司。本期工程合同金额337500元。合同开工日期2021年5月12日,合同竣工时间2021年7月10日,合同工期6 0天（实际竣工验收时间2021年7月21日）。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目总投资 106 万元。资金来源为市财政资金。资金申报预算与申报目标相符，经费使用依据充分，目标明确，程序合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

攀枝花市绿化再生资源处置利用站建设项目工程，年初编制当年专项预算向财政申报，财政根据申报内容下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

绿化再生资源处置利用站项目计划总投资106万元，2020年度计划投资25万元，2021年1-6月计划投资81万元。

2．资金到位

该项目资金于2021年4月20日到位。该项目资金截止到12月31日已支付70.05万元元，剩下30.95元财政部门还未审批下达，目前该笔资金还未支付。到位率66%。

3．资金使用

截止2021年12月31日，市财政拨付攀枝花市绿化再生资源处置利用站建设项目工程专项经费70.05万元。1、前期进行场地平整11200元；2、设备基础施工、场地硬化35301元；3、设备采购138000元；4、叉车采购65000元；5、地质勘查24000元；6、施工图设计19800元；7、清单编制4000元；8、厂房雨挡施工34579.86元；9、一期工程费用312199.10元；10、二期工程费用344109元。11、完善项目相关配套功能费用合计71811.04元（采购龙门吊、管道加压泵、室外配电控制箱、电缆铺设等）。支付率100%。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格按照本单位财务管理规定的要求，对批准的预算项目内容，做好账务设置和账务管理。评价项目严格执行财务管理制度，并及时掌握工程进度，账务处理及时到位，如实反映了该项目的每一笔开支，会计核算规范无误。规范资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻多级集中审核、统一支付的原则，规范账户管理程序，对本项目专项资金实行单独核算、专户管理、专款专用。

为加强财务管理工作，此项目严格按照本单位财务管理规定的要求，对批准的预算项目内容，做好账务设置和账务管理；并及时掌握工程进度；账务处理及时到位，如实反映了该项目的每一笔开支，会计核算规范无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

市园林绿化服务中心副主任牵头负责，生产建设科、项目科、技术科、园林物资循环站共同组成项目管理机构，参与项目实施全过程的监督、管理。严格按中心相关项目管理制度进行全过程的技术、质量、投资、进度、安全等项目管理。项目完成后由项目负责领导牵头组建由中心纪委、项目科、生产建设科、项目实施单位、项目监管单位、设计单位共同组成项目验收小组，进行全面的竣工验收。

（二）项目管理情况

1、贯彻执行节约成本，降低消耗措施。施工单位严格执行民工工资预交存规定。

2、严格按照规定对边坡进行施工设计、安全设计。项目在建设之前需要对项目员工进行施工安全培训，给负责安全的人员分配工作，落实安全生产责任制。按照相关规范操作施工，发现安全问题及时向相关人员报告。

3、施工工序、以及施工期间采取的环境污染防治、安全预防等措施。

（三）项目监管情况

一是从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

二是严格审核项目预算。建设单位应严格根据审核批复后的项目概算、审查合格的施工图编制控制项目预算，并按程序报主管部门审核。

三是严格项目管理，要严格按照批准的建设内容、建设标准、投资规模进行建设，不得擅自变更或调整，确因客观条件需进行重大变更的，须报原审批部门批准。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2021年12月31日，先后完成攀枝花市绿化再生资源处置利用站建设项目工程项目前期完成了场地平整，设备基础施工、场地硬化、设备采购、叉车采购、地质勘查、施工图设计、清单编制等工作；一期粉碎设备厂房、发酵池、消防供水管道安装；二期4米宽砼道路201.23m、60吨地磅、地磅房等。

（二）项目效益情况

城市园林绿化废弃物一直是困扰城市绿化发展的重大难题，多数城市仍以焚烧、填埋和丢弃等传统处理方式为主，传统的园林绿化废弃物处理方式势必会造成环境污染和资源的浪费，明显不符合建设低碳城市、循环经济和构建节约型生态园林城市的要求。园林绿化废弃物资源化利用是城市园林绿化高质量发展的重要组成部分，因此加快园林绿化废弃物资源化利用的标准化建设，对推动我市园林绿化高质量发展和生态文明建设具有重要意义。

绿化再生资源处置利用站项目建成后，我中心各基层单位绿化建设和管护产生的“枯枝败叶、树枝树干、草屑”等绿化废弃物将集中收集到园林物资循环站进行切片粉碎、发酵、堆肥等工艺处理，生产的锯木面、栽培基质、有机肥等产品将用于土壤改良和花木生产，完成“落叶归根”的循环利用，真正实现取之于绿还之于绿。有效降低了绿化管护成本，破解了绿化废弃物处理难题，实现绿化废弃物的无害化、减量化、资源化利用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

攀枝花市绿化再生资源处置利用站建设项目工程专项经费，申报符合规范，资金使用符合规范。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

攀枝花市园林绿化服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

攀枝花市园林绿化服务中心本项目主要管理中的职能为：主要对市区主干道节日氛围营造、绿化改造以及设施维修，主要节点绿地改造、造型制作安装以及苗木采购等。

2．资金申报的依据

《攀枝花市财政局关于下达2021年城市管理专项资金的通知》（攀财资综【2021】55号）。

3．资金管理办法制定情况

该项目严格遵守《中华人民共和国预算法》。一是规范资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻多级集中审核、统一支付的原则。二是规范账户管理程序，专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素

重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目专款专用，无资金分配情况。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

2021年全年重大节假日对城市主干道沿线、重要节点以及攀枝花公园、竹湖园进行氛围营造打造。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）项目实现的具体目标

本项目属于经常性项目，项目的实施给城市增添了节日气氛，拉近了城市与市民的距离，给市民增添了幸福指数，顺应民声，符合城市发展的要求，符合全国文明城市、园林城市的发展需求，促进了攀枝花市旅游业的发展，为打造美丽攀枝花阳光康养城市奠定了基础。

（2）项目实施进度计划

该项目自2021年1月至12月，对城市主干道沿线、重要节点以及攀枝花公园、竹湖园进行氛围营造打造，摆放各类花卉32万盆。增设花箱7个，完成造型制按1组。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金申报预算与实际管护内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

园林设施日常维护项目资金的申报是我中心在结合实际工作需要，厉行节约的基础上，在上年的九、十月份部门预算编制时进行编制上报的，财政根据项目的申报内容，经过各方会审通过后，在当年年初安排下达项目资金，同时下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

2021年市财政批复重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目经费93.83万元，经费来源为市财政。此项经费用于市区主干道节日氛围营造、绿化改造以及设施维修，主要内容包含主要节点绿地改造、造型制作安装以及苗木采购等。

2．资金到位

截止2021年12月31日，市财政已拨付重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目经费93.83万元，资金到位及时，到位率100%。

3．资金使用

截止2021年12月31日，市财政拨付重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目经费93.83万元，已支付各项经费93.83万元，支付率100%。

（三）项目财务管理情况

为加强财务管理工作，此项目严格按照本单位财务管理规定的要求，对批准的预算项目内容，做好账务设置和账务管理；并及时掌握工程进度；账务处理及时到位，如实反映了该项目的每一笔开支，会计核算规范无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目实施前对氛围营造和改造地点进行现场勘查，形成方案，并多次开会商讨方案的可行性，中心领导以及该项目的负责人、有关专家进行了点评，提出了宝贵的意见并最终完成定稿。编制项目预算时多方了解工程所用材料的价格，通过单位比选招标确定实施单位。

2.重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目完成后，我中心及时组织纪委以及中心各相关科室工作人员进行了竣工验收。

3．对重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目进行认真审核，并对花卉市场进行走访、调查及询价，对相关情况进行认真的汇总分析，项目施工做好竣工验收。

（二）项目管理情况

本项目实施按照《攀枝花市园林绿化服务中心项目管理办法（试行）》相关规定组织实施和按现行的国家标准、行业标准及合同要求的质量标准进行验收。验收不合格的工程项目不得支付工程款、投入使用验收。

（三）项目监管情况

本项目均按照《攀枝花市园林绿化服务中心项目管理办法（试行）》管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2021年12月31日，对城市主干道沿线、重要节点以及攀枝花公园、竹湖园进行氛围营造打造，摆放各类花卉32万盆。增设花箱7个，完成造型制按1组。

（二）项目效益情况

1、给城市增添了浓烈的节日气氛，给市民带来了美的感受、增强了市民幸福感，拉近了城市与市民的距离。

2、为攀枝花市创文、创卫保驾护航，节日气氛的装点给城市带来不一样的亮点，赢得了广大市民的一致好评。

3、对提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境和建设“阳光康养”城市具有重要意义，同时促进了攀枝花市旅游业的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

节庆氛围营造、园林绿化设施改造属经常性项目，申报符合规范，资金使用符合规范。本项目对当地环境、社会和经济产生一定的影响。具备可持续性发展，有利于繁荣攀枝花市地方经济，促进社会综合事业的发展，改善当地城市环境质量，美化城区绿化景观，提高人们的整体生活水平，环境、社会效益十分显著。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。